REDEIL rentadeiluminacion.com AUDITORÍA TÉCNICA Y SEO Plan de Acción para Sitio Profesional Junio 2026

| 998 ERRORES | 273 ALERTAS | 225 PÁGINAS | 2,075 PROBLEMAS TOTALES |
| --- | --- | --- | --- |

Fuente: SEMrush Site Audit · 15 de junio de 2026 · 225 páginas analizadas

01. DIAGNÓSTICO EJECUTIVO El estado real del sitio hoy

El sitio tiene 225 páginas indexadas, arquitectura SEO sólida (canonical, robots.txt, sitemap, schema markup), y buena producción de contenido con más de 100 artículos de blog. Sin embargo, hay cuatro problemas graves que están dañando la credibilidad ante clientes y el posicionamiento en Google.

## El Problema Raíz: El CDN

El 86% de todos los errores (727 imágenes rotas + 271 páginas 4xx) tienen una causa única: el CDN ExactDN (ek8wn5x6rqg.exactdn.com) está devolviendo 403 Forbidden en la mayoría de las imágenes del sitio. Esto significa que cuando un visitante abre cualquier página de servicio, ve una pantalla con imágenes rotas. Google también las ve así cuando rastrea el sitio.

Impacto del problema del CDN - 727 imágenes rotas = páginas de servicio vacías visualmente para el usuario - 271 recursos 4xx = Google interpreta el sitio como parcialmente roto - El sitio invierte en SEO pero Google rastrea páginas sin imágenes = ranking deteriorado - Un cliente potencial que llega a /servicios/cascadas-led/ ve los títulos pero no las fotos de los efectos

## El Segundo Problema: Inconsistencia de Datos

El mismo sitio dice cosas distintas sobre la empresa en diferentes páginas. Esto destruye la confianza de un visitante que navega más de una página.

| Dato | Página Principal (Home) | Página Nosotros |
| --- | --- | --- |
| Años de experiencia | "más de 10 años" | "30+ años desde 1994" |
| Eventos realizados | "+500 eventos" | "3,000+ eventos" |
| Horario de atención | Footer: "8:00 a 20:00" | Contacto: "8:00 a 18:00" |

02. INVENTARIO COMPLETO DE PROBLEMAS Clasificados por severidad, área y esfuerzo de corrección

| Categoría | Cantidad | Severidad |
| --- | --- | --- |
| Imágenes rotas (CDN 403) | 727 | CRÍTICO |
| Páginas con código 4xx | 271 | CRÍTICO |
| Inconsistencia de datos/estadísticas | 3 conflictos | CRÍTICO |
| Imágenes placeholder en producción | 4 imágenes | CRÍTICO |
| Horario de atención contradictorio | 2 páginas | CRÍTICO |
| ZoneCards con links incorrectos | 4 zonas | ALTO |
| Versiones HTTP/HTTPS duplicadas | 1 warning | ALTO |
| Títulos SEO demasiado largos (>60 chars) | 23 páginas | ALTO |
| Meta descripciones largas (>160 chars) | 13 páginas | ALTO |
| Páginas con número excesivo de enlaces | 213 páginas | MEDIO |
| 405 enlaces dofollow externos sin nofollow | 378 enlaces | MEDIO |
| Testimonios solo de empresas B2B | Home completo | MEDIO |
| Enlace "Todas las zonas" en Footer | 1 enlace ambiguo | BAJO |

## Tabla de Acción Priorizada

| Prioridad | Área | Problema / Acción requerida | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | CDN / Imágenes | Diagnósticar y corregir la config del CDN ExactDN. 727 imágenes devuelven 403. Causa: posiblemente dominio no autorizado o ruta incorrecta. | Todas las páginas de servicio sin imágenes | Alto |
| CRÍTICO | Contenido | Unificar estadísticas: decidir si son 10 años o 30, 500 eventos o 3,000. Replicar el número correcto en TODAS las páginas. | Credibilidad de la empresa ante clientes | Bajo |
| CRÍTICO | Home / Imágenes | Reemplazar los 4 archivos placeholder-*.avif en /img/general/ con imágenes reales de REDEIL en acción. | Home se ve genérica e inacabada | Medio |
| CRÍTICO | Contacto / Footer | Unificar horario. ¿8:00-18:00 o 8:00-20:00? Actualizar Footer, Contacto y schema JSON-LD a un solo valor. | Clientes llaman fuera de horario y no hay respuesta | Bajo |
| ALTO | Navegación | Corregir links en ZoneCards: Huixquilucan→/zonas/huixquilucan/, Atizapán→/zonas/atizapan/, Metepec y Toluca aún no tienen páginas (crear o eliminar del menú). | Usuarios llegan a zona incorrecta | Bajo |
| ALTO | Técnico | Resolver duplicado HTTP/HTTPS. Verificar que todas las URLs redirijan HTTPS con 301 permanente. | Indexación duplicada en Google | Bajo |
| ALTO | SEO On-Page | Recortar 23 títulos de blog que superan 60 caracteres. Google los trunca y pierde clic. | CTR más bajo en resultados de búsqueda | Bajo |
| ALTO | SEO On-Page | Recortar 13 meta descripciones que superan 160 caracteres. Google genera sus propios snippets. | Pérdida de control del mensaje en Google | Bajo |
| MEDIO | SEO / Links | Agregar rel="nofollow noopener" a todos los enlaces del Directorio que apuntan a competidores externos. | Pasando autoridad de dominio a terceros | Bajo |
| MEDIO | Contenido | Agregar al menos 3 testimonios reales de clientes finales (novias, quinceañeras) a la Home. Los actuales son solo de empresas socias B2B. | Baja credibilidad para el público objetivo | Medio |
| MEDIO | SEO / Links | Revisar los 236 enlaces rotos reportados. Muchos pueden ser páginas de blog que se eliminaron o renombraron. | Google penaliza sitios con links rotos internos | Medio |

03. ANÁLISIS TÉCNICO DETALLADO Diagnóstico por área con evidencia del código

## 3.1 El CDN ExactDN — Problema Raíz

El sitio usa ExactDN (ek8wn5x6rqg.exactdn.com) para servir imágenes. El proceso de reescritura de URLs ocurre en el post-build mediante el script scripts/rewrite-cdn.mjs. Todas las URLs de imagen que antes apuntaban a /img/* se reescriben para apuntar al CDN.

Causa probable del 403 Forbidden - Las imágenes existen en /public/img/ localmente (2,529 archivos .avif confirmados) - El CDN las está bloqueando — posiblemente porque el subdominio del CDN requiere re-autorización o las rutas cambiaron - El archivo scripts/rewrite-cdn.mjs puede estar generando rutas incorrectas - Algunas imágenes del CDN incluyen sufijos -400w, -800w que posiblemente el CDN no reconoce

Solución inmediata: Verificar en el panel de ExactDN que el dominio rentadeiluminacion.com esté como origen autorizado. Si el plan del CDN expiró, las imágenes bloquearán con 403.

Solución alternativa: Temporalmente, revertir el rewrite-cdn.mjs para servir imágenes desde el origen directo (/img/*) mientras se resuelve el CDN. Esto elimina los 727 errores inmediatamente.

## 3.2 Inconsistencia de Estadísticas

Archivos afectados con datos contradictorios:

- src/pages/index.astro (hero): "más de 10 años"

- src/pages/index.astro (hero): "Más de 500 eventos"

- src/pages/index.astro (NavRapida footer): "+30 años de experiencia en eventos"

- src/pages/nosotros.astro: "30+ años desde 1994", "3,000+ eventos"

- src/pages/servicios/co2.astro: "30 años y 3,000 eventos"

- src/components/Footer.astro (trust strip): "+500 eventos"

El mismo archivo index.astro tiene "10 años" en el hero y "+30 años" en el NavRapida. Esto no es un error de diseño — es un error de contenido que da señales confusas al visitante y a Google.

## 3.3 Imágenes Placeholder en Home

La sección "¿Por Qué REDEIL?" en la Home usa 4 imágenes genéricas placeholder que fueron añadidas como temporales y nunca se reemplazaron con imágenes reales:

- /img/general/placeholder-instalacion.avif

- /img/general/placeholder-equipo.avif

- /img/general/placeholder-eventos.avif

- /img/general/placeholder-cobertura.avif

Un visitante profesional o una coordinadora de bodas que evalúa proveedores detecta inmediatamente que no son fotos propias. Esto reduce la credibilidad precisamente en la sección que justifica "por qué elegir REDEIL".

## 3.4 ZoneCards — Links Incorrectos

| Texto visible | Link actual (incorrecto) | Link correcto |
| --- | --- | --- |
| Huixquilucan | /zonas/naucalpan/ | /zonas/huixquilucan/ ✓ existe |
| Atizapán | /zonas/azcapotzalco/ | /zonas/atizapan/ ✓ existe |
| Metepec | /zonas/tlalnepantla/ | No existe página — crear o redirigir |
| Toluca | /zonas/tlalnepantla/ | No existe página — crear o redirigir |

## 3.5 SEO On-Page — Títulos y Descripciones

23 páginas tienen títulos que superan los 60 caracteres recomendados por Google. Los más problemáticos tienen 85-107 caracteres. Ejemplos de los peores casos:

- "Bocinas y Amplificadores para Eventos en el Norte del Estado de México: Potencia Real vs Marketing | REDEIL" (107 chars)

- "Reparación y Mantenimiento de Equipo de Audio en Nezahualcóyotl: Cuándo Reparar y Cuándo Cambiar | REDEIL" (105 chars)

- "Iluminación para Eventos Corporativos en Polanco: Por Qué el Audio del Hotel No Es Suficiente | REDEIL" (102 chars)

Google trunca estos títulos en los resultados de búsqueda, cortando el mensaje y reduciendo el click-through rate (CTR). El formato correcto: "Palabra Clave Principal — Descripción Breve | REDEIL" (máx. 60 chars).

04. PLAN DE ACCIÓN PRIORIZADO Fases de corrección ordenadas por impacto

FASE 1 — Urgente (Esta semana) · Estimado: 2-4 horas de trabajo #1 — Diagnósticar y corregir el CDN ExactDN - Acceder al panel de ExactDN y verificar: (a) el plan está activo y pagado, (b) rentadeiluminacion.com está como origen autorizado, (c) los paths /img/* están permitidos - Si el CDN está inaccesible: modificar scripts/rewrite-cdn.mjs para NO reescribir las URLs al CDN temporalmente y hacer build + deploy - Resultado esperado: Eliminación de 727 errores de imagen y 271 páginas 4xx #2 — Unificar estadísticas en todo el sitio - Decidir los números reales: ¿30 años de 1994? ¿Cuántos eventos reales se han hecho? - Actualizar src/pages/index.astro (hero + NavRapida), src/components/Footer.astro y todos los archivos de servicio con los números correctos y consistentes #3 — Unificar horario de atención - Decidir: ¿hasta las 18:00 o las 20:00? - Actualizar: Footer.astro, contacto.astro (hero stats, card de info, schema JSON-LD)

FASE 2 — Importante (Próximas 2 semanas) · Estimado: 4-8 horas #4 — Reemplazar imágenes placeholder - Fotografiar o conseguir 4 imágenes reales de REDEIL para la sección "¿Por Qué REDEIL?" de Home - Las imágenes deben mostrar: (1) técnicos instalando equipo, (2) equipo profesional real, (3) evento terminado con gente, (4) mapa o vehiculo con cobertura ZMVM - Renombrar y subir como .avif. Actualizar las referencias en index.astro #5 — Corregir ZoneCards links - En src/components/ZoneCards.astro: cambiar /zonas/naucalpan/ → /zonas/huixquilucan/ para el texto "Huixquilucan" - Cambiar /zonas/azcapotzalco/ → /zonas/atizapan/ para el texto "Atizapán" - Para Metepec y Toluca: crear páginas /zonas/metepec/ y /zonas/toluca/ (ya hay template en otras zonas para copiar), o enlazar a la zona más cercana con nota clara #6 — Añadir testimonios de clientes finales - Agregar al menos 3 testimonios de clientes reales: una novia, una quinceañera/mamá, y un organizador de evento social - Las reseñas de empresas B2B (proveedores) son útiles para credibilidad B2B pero NO para convencer a una pareja que busca proveedor de boda

FASE 3 — Optimización SEO (Próximo mes) · Estimado: 6-10 horas #7 — Recortar títulos y meta descripciones SEO - Revisar las 23 páginas de blog con títulos >60 chars. Reformular a: "Tema Principal — Beneficio Clave ¦ REDEIL" en menos de 60 chars - Revisar las 13 páginas con descripciones >160 chars. Recortar al mensaje más impactante en 155 chars máximo #8 — Agregar rel="nofollow" a links del Directorio - En src/pages/directorio/ y src/content/directorio/*.md: asegurarse que todos los links a sitios externos de competidores lleven rel="nofollow noopener noreferrer" - Esto evita pasar autoridad de dominio (link juice) a terceros y es especialmente importante cuando el directorio enlaza a competidores directos #9 — Auditar y reparar los 236 enlaces rotos - Correr el crawler nuevamente después de corregir el CDN — muchos de los "236 links rotos" pueden ser imágenes mal referenciadas que el CDN rechaza, no links de navegación - Para los links de navegación realmente rotos: implementar 301 redirects o eliminar las páginas del sitemap #10 — Reducir links por página - 213 páginas tienen "número excesivo de enlaces". Esto viene del footer con 40+ links + sidebar de blog con 20+ links + NavRapida. Evaluar simplificar el footer o mover los links de zona a una sección lazy-loaded

05. LO QUE FUNCIONA BIEN Elementos a mantener y proteger

Arquitectura SEO base — SÓLIDA - robots.txt configurado correctamente — Google puede rastrear sin restricciones - sitemap.xml presente y funcional - 0 páginas restringidas a indexación inadvertidamente - 0 redirecciones 302 (todas son 301 permanentes) - 0 contenido mixto HTTP/HTTPS - 213 páginas con rel="canonical" correctamente configurado - Schema markup JSON-LD implementado: LocalBusiness, FAQPage, BreadcrumbList, WebSite - Breadcrumbs generados automáticamente desde la URL — excelente para SEO y UX - Open Graph y Twitter Card implementados en todas las páginas - 0 títulos duplicados - 0 meta descripciones duplicadas - 0 meta descripciones vacías

Arquitectura de contenido — MUY BUENA - 225 páginas indexadas con estructura clara: /servicios/, /eventos/, /zonas/, /blog/, /directorio/ - Más de 100 artículos de blog orientados a búsquedas locales (por colonia, zona, tipo de evento) - Páginas de paquete detalladas para cada servicio (50+ páginas de paquetes) - 24 páginas de zona para cobertura geográfica exhaustiva de ZMVM - Directorio de proveedores como estrategia de contenido diferenciadora - FAQs con schema markup en Home y páginas de servicio - Preconexión al CDN con rel="preconnect" y dns-prefetch correctamente configurada - Critical CSS inline en <head> para evitar FOUC (flash of unstyled content) - Fuentes preloadadas con link rel="preload" para LCP optimizado

UX y Conversión — BIEN ESTRUCTURADO - Chat widget DMChamp con traducción al español vía MutationObserver - TruConversion microsurvey con branding personalizado REDEIL - Wizard de contacto en 3 pasos que genera mensaje de WhatsApp pre-formateado - CTAs de WhatsApp en múltiples puntos con número correcto (+52 55 3068 2988) - Skip link para accesibilidad implementado - Header sticky con glassmorphism que oculta TopBar al hacer scroll - Menú móvil funcional con overlay y animaciones - Footer completo con trust strip, datos de contacto, nav estructurada y badges de marcas

06. RESUMEN EJECUTIVO Lo que hay que hacer primero y por qué

El sitio rentadeiluminacion.com tiene una base técnica y de contenido muy sólida. La arquitectura SEO, la estructura de URLs, el schema markup y el volumen de contenido son los de un sitio profesional bien construido. El problema no es el diseño del sitio — es que hay cuatro problemas que lo están dañando activamente:

1 — El CDN está bloqueando imágenes (727 errores, causa el 86% del problema) Un visitante que llega hoy a /servicios/cascadas-led/ no ve las fotos del producto. Una novia evaluando proveedor ve una página rota y se va. Esto es prioridad máxima. 2 — Las estadísticas contradictorias destruyen la credibilidad "10 años" y "30 años" en la misma página envían señales contradictorias. Un cliente que nota esto asume que los números son inventados. 3 — Las fotos placeholder en Home indican un sitio inacabado La sección más importante para convencer al cliente ("¿Por Qué REDEIL?") usa fotos genéricas en lugar de fotos reales de eventos propios. 4 — Horarios contradictorios generan frustración y pérdida de clientes Si el footer dice "hasta las 20:00" y el cliente llama a las 19:00 y no hay respuesta porque el horario real es hasta las 18:00, pierde confianza.

Estimado total de tiempo para corregir los problemas críticos: 2-4 horas. El sitio pasaría de 998 errores a menos de 50 en una sola sesión de trabajo si se resuelve el CDN primero.

Junio 2026 — Auditoría realizada con SEMrush Site Audit sobre 225 páginas. Análisis de código fuente del repositorio Origenlab/RENTADEILUMINACION.